Перечень

реализуемых инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МР «Сергокалинский район»

| № | Наименование программы | Наименование проекта | Цель проекта | Период реализации | Объемы финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Формирование современной городской среды в МР «Сергокалинский район» на 2018-2022 г.г.» | Благоустройство центрального парка в с. Сергокала | Создание комфортных современных условий для населения | 2018-2022 г.г. | 10,185 млн. рублей, в том числе 9215 тыс. рублей из федерального бюджета, 485 тыс. рублей из республиканского бюджета и 485 тыс. рублей из местного бюджета | В рамках федеральных программ |
|  | Содержание и капитальный ремонт внутрисельских дорог (улиц) МР «Сергокалинский район» на 2016-2018 годы | Асфальтирование улиц в с. Сергокала | Создание безопасности движения, создания комфортных условий для населения при перемещениях внутри райцентра с.Сергокала | 2017-2020 г.г. | 20 млн. рублей, в том числе 14,6 млн.рублей из федерального бюджета и 5,4 млн. рублей из местного бюджета | Муниципальная программа из средств акцизов на ГСМ и местного бюджета |
|  | Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2018 годы | Строительство ДОУ на 120 мест в с. Мургук | Увеличение охвата детей дошкольным образованием, укрепление материально-технической базы учреждений ДОУ | 2017-2020 г.г. | 32,478 млн. рублей из республиканского бюджета | В рамках РИП |
|  | Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2018 годы | Строительство СОШ в с. Мургук | Ликвидация двухсменности, создание нормальных условий для образования | 2017-2020 г.г. | 50 млн. рублей из республиканского бюджета в 2018 г. | В рамках РИП |
|  | Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2018 годы | Газификация селений Кичигамри, Маммаул и Балтамахи | Создание комфортных условий для населения | Начато строительство в 2009 году | 35 млн. рублей в ценах 2009 года | С 2013 года финансирование объекта приостановлено |
|  | Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2018 годы | Реконструкция автодороги Ванашимахи – Нижнее Мулебки | Обеспечение безопасности движения | Начато строительство в 2014 году | Сумма не уточнена на 2018 год РИПом. Уточнение ожидается в марте 2018 года | Работы приостановлены в 2017 году из-за нефинансирования |
|  | Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2018 годы | Строительство ДК на 600 мест в с. Сергокала | Создание условий для досуга населения и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Начато строительство в 2005 году | Для завершения строительства по данным Минэкономразвтия РД требуется 140 млн. рублей | Все работы приостановлены с 2016 года из-за нефинансирования |
|  | Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2018 годы | Строительство группового водопровода Бурдеки-Кичигамри-Сергокала | Улучшение водоснабжения населения | Начато строительство в 2008 году | Для завершения строительства осталось 30% работ или 49,3 млн. рублей | Строительство приостановлено с 2014 года из-за нефинасирования РИП |
|  | Федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Строительство водопровода в с. Урахи | Улучшение водоснабжения населения | Начато строительство в 2014 году | Для завершения строительства осталось 7,1 млн. рублей | Строительство приостановлено с 2017 года из-за нефинасирования РИП |
|  | Повышение сейсмоустойчивости объектов жизнеобеспечения | Строительство ДОУ на 40 мест в с. Ванашимахи | Ликвидация аварийных зданий и увеличение охвата детей дошкольным образованием | 2018-2019 г.г. | 32 млн. рублей из федерального бюджета | В рамках федеральных программ |
|  | Повышение сейсмоустойчивости объектов жизнеобеспечения | Строительство ДОУ на 40 мест в с. Кадиркент | Ликвидация аварийных зданий и увеличение охвата детей дошкольным образованием | 2018-2019 г.г. | 33 млн. рублей из федерального бюджета | В рамках федеральных программ |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Строительство спортзала в с. Бурхимахи | Создание условий для развития физической культуры и спорта | 2018-2019 г.г. | 15 млн. рублей | Муниципальная программа |
|  | Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2018 годы | Газификация 11 населенных пунктов Мулебкинской зоны | Создание комфортных условий для населения и газификация населения | 2014-2019 г.г. | Около 101 млн. рублей | Проложен газопровод высокого давления частным инвестором до селения Миглакасимахи, работы приостановлены из-за невключения в РИП и нефинансирования |
|  | Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2018 годы | Строительство мини-футбольного поля в с. Сергокала | Создание условий для развития физической культуры и спорта | 2017-2018 г.г. | 5 млн. рублей | Частные инвестиции |
|  | Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2018 годы | Строительство спортзала на 375 кв.м. в с. Миглакасимахи | Создание условий для развития физической культуры и спорта | 2017-2018 г.г. | 15,5 млн. рублей | Частные инвестиции и сельские поселения |
|  | Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2018 годы | Строительство спортзала на 300 кв.м. в с. Нижнее Мулебки | Создание условий для развития физической культуры и спорта | 2017-2018 г.г. | 12,1 млн. рублей | Частные инвестиции и сельские поселения |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Посадка виноградника 7 га СПК "к-з Краснопартизанск" | Развитие виноградарства, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы | 2018 г. | 2,3 млн. рублей | Частные инвестиции |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Посадка виноградника 15 га СПК "к-з им. Г. Далгата" | Развитие виноградарства, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы | 2018 г. | 6,0 млн. рублей | Частные инвестиции |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Посадка виноградника 38 га ГУП "Красный Октябрь" | Развитие виноградарства, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы | 2018 г. | 15,2 млн. рублей | Частные инвестиции |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Посадка сада 10 га ГУП "Красный Октябрь" | Развитие садоводства, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы | 2018 г. | 2,3 млн. рублей | Частные инвестиции |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Посадка сада 5 га ЛПХ с. Сергокала с. Мургук | Развитие садоводства, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы | 2018 г. | 1,2 млн. рублей | Частные инвестиции |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Тепличный комплекс 0,15 га СПК "Багатыр" с. Мюрего | Развитие овощеводства закрытого грунта, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы | 2018 г. | 3 млн. рублей | Частные инвестиции |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Теплица 0,2 га ИП Багомедов с.Мюрего | Развитие овощеводства закрытого грунта, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы | 2018 г. | 4 млн. рублей | Частные инвестиции |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Теплица 0,15 га Гаджиев У. с.Сергокала | Развитие овощеводства закрытого грунта, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы | 2018 г. | 3 млн. рублей | Частные инвестиции |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Теплица 0,1 га Ибрагимов М с. Ванашимахи | Развитие овощеводства закрытого грунта, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы | 2018 г. | 2 млн. рублей | Частные инвестиции |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Строительство откормочного цеха на 70 голов Ибрагимов А. с. Сергокала | Развитие животноводства, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы | 2018 г. | 4 млн. рублей | Частные инвестиции |
|  | Программа социально-экономического развития МР «Сергокалинский район» | Строительство птицефермы на 14000 голов ИП Адзиев Б. с. Ванашимахи | Развитие птицеводства, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы | 2018 г. | 8 млн. рублей | Частные инвестиции |