**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОЯ ВОДА»**

В рамках республиканской инвестиционной программы реализуется проект «Строительство группового водопровода Бурдеки – Кичигамри - Сергокала» протяженностью 27,75 км., согласно контракту от 03.06.2019 года с ООО «Еврострой».

**На 08.11.2019 года :**

- водопровод проведен;

- завершена засыпка обоих резервуаров;

- вода принята по 50 тонн в каждый резервуар;

- испытания проведены;

- очистные сооружения построены;

- ожидаем поставки оборудования;

- завершено благоустройство территории.

- часть объекта в с. Кичигамри завершен на 95%.

- начаты работы в с. Сергокала.

Освоено средств на 23.10.2019г. - 3465 тыс. рублей.

Строительство **водопровода в с. Урахи** в рамках РИП протяженностью 4,9 км. Заказчиком является ГКУ РД «Дагсельхозстрой». Строительство водопровода начато в 2014 году и ввод его в эксплуатацию ожидается в 2020 году. На 2019 год намечено финансирование в сумме 2989 тыс.рублей. Объявлен аукцион. Ожидаются результаты аукциона 15.11.2019 года.

По данным, представленным ГКУ РД «Дагсельхозстроем» процент готовности объекта составляет 90%.