Справка

О ходе выполнения работ по проекту

«МОЙ ДАГЕСТАН-МОИ ДОРОГИ»

С подрядной организацией ООО «Урахинский» подписан контракт № 26/20 Д от 26.08.2020г на сумму 824516,70 руб ,согласно, которому проводятся работы по ремонту внутрисельских дорог в с .Аймаумахи.

**На 28.08.2020 года**

с. Аймау ул.Аймаумахинская(протяженность -1,699 км) :

- начат ямочный ремонт

- завершено профилирование

- идут гравийные работы

Процент выполнения всех работ составляет – 10%

Процент освоения средств составляет -0%

Справка

О ходе выполнения работ по проекту

«МОЙ ДАГЕСТАН-МОИ ДОРОГИ»

С подрядной организацией ООО «Урахинский» подписан контракт №15/20 Д от 26.08.2020г на сумму 811959,80 руб, согласно , которому проводятся работы по ремонту внутрисельских дорог в с. Урахи .

**На 28.08.2020 года**

с.Урахи ул.Урахинская (протяженность-1,7 км):

- начат ямочный ремонт

- проводится профилирование

- идут гравийные работы

Процент выполнения всех работ составляет – 5%

Процент освоения средств составляет -0 %