**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОИ ДОРОГИ»**

С подрядной организацией ООО «Дешлагар» подписан контракт № 09 от 16.06.2020г. на сумму 10 905 862 руб., согласно, которому проводятся работы по ремонту внутрисельских дорог ул. Балтамахинская села Балтамахи и ул. Кичигамринская села Кичигамри Сергокалинского района РД.

**На 07.08.2020 года :**

на улице Балтамахинская села Балтамахи (протяженность – 3415 м.)**:**

- завершен ямочный ремонт;

- завершено профилирование;

- завершены гравийные работы;

на улице Кичигамринская села Кичигамри (протяженность – 16963 м.):

- завершен ямочный ремонт;

- завершено профилирование;

- завершены гравийные работы.

Процент выполнения всех работ составляет – 100 %.

Процент освоения средств составляет – 100%.