**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОИ ДОРОГИ»**

 С подрядной организацией ООО «Урахинский» подписан контракт № 06/20Д от 18.05.2020г. на сумму 1 313 569 руб., согласно, которому проводятся работы по ремонту внутрисельской дороги ул. Новомугринская села Новое Мугри Сергокалинского района РД.

**На 17.07.2020 года :**

на улице Новомугринская села Новое Мугри (протяженность – 3622 м.) **:**

- завершен ямочный ремонт;

- завершено профилирование;

- завершены гравийные работы;

- работы на улице Новомугринская завершены на 100%.

Освоено средств – 1 313 569 рублей. Подписаны формы №КС-2 и №КС-3 на 100%. Подана заявка в Минтранс РД.

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район»