**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОИ ДОРОГИ»**

 С подрядной организацией ООО «Урахинский» подписан контракт № 06/20Д от 18.05.2020г. на сумму 1 313 569 руб., согласно, которому проводятся работы по ремонту внутрисельской дороги ул. Новомугринская села Новое Мугри Сергокалинского района РД.

**На 22.05.2020 года :**

на улице Новомугринская села Новое Мугри (протяженность – 3622 м.) **:**

- завершен ямочный ремонт;

- завершено профилирование;

- начаты гравийные работы;

- готовятся формы № КС – 3.

- работы на улице Новомугринская завершены на 60%.

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район»