**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«Мой Дагестан-Комфортная среда»**

**1.****Благоустройство парка «Олимпийский» в с.Сергокала Сергокалинского района**

С подрядной организацией ООО «Дешлагар» подписан контракт №1/21. От 01.02.2021г. проводятся работы по благоустройству парка «Олимпийский» в с.Сергокала на сумму -5157672,05 руб.

На объекте установлены информационные щиты. Установлены камеры видеонаблюдения.

**На 08.04.2021 года:**

Завезены песок и бордюрные плитки. Начаты работы по их установке.

Земляные работы завершены.

Процент освоения средств составляет – 0%

Процент выполнения всех работ составляет -10%