**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - МОИ ДОРОГИ»**

 С подрядной организацией ООО «Дешлагар » подписан контракт № 2.2021Д от 27.07.2021г. на сумму 3905200 руб., согласно, которому проводятся работы по ремонту внутрисельской дороги ул. Калинина села Сергокала Сергокалинского района РД.

**Дата начала работ** 28.07.2021

**На 10.08.2020 года :**

на улице Калинина села Сергокала (протяженность – 3900 м2.) **:**

- завершено профилирование;

- завершены гравийные работы;

- подготовка к асфальтированию;

Процент освоения средств составляет – 20%

Процент выполнения всех работ составляет -35%

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район»