Приложение:

Администрация МР «Сергокалинский район»

| Муниципальный район объектов благоустройства | Вид общественного пространства (дворовая, парк, сквер, пешеходная и т.д.) | Сумма субсидии/ Сметная стоимость (тыс. руб.) | Наличие утвержденного дизайн-проекта (НПА) / Экспертизы ПСД | Размещение в плане графике (дата), ИНН | Количество лотов | Размещение аукциона (конкурса) (начало и завершение | Государственный контракт (№, дата, сумма), Подрядчик выполнения работ | Примечание (информация о работе, проводимой по состоянию ( ---- 2019г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | дата | Сумма Тыс. руб. |  |
| МО «Сергокалинский район» 1.Благоустройство парка «Дружбы» в сел. Сергокала, ул. Промышленная №1 | Общественная территория (парк) | 8500,0/8500,0 тыс. руб. | Распоряжение Администрации МР «Сергокалинский район» №81-р от 21.05.2019г. «Об утверждении ПСД по обоим объектам» Постановление Админист. МР «Сергокалинский район» №122 от 25.04.19г. «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с. Сергокала. Получено заключение ГАУ РД «Госэкспертиза проектов РД» № 4-8-1-0235-19 от 17.05.2019г. | 17.05.2019г. | два | Контракт подписан 28.06.2019 г. | № 8 от 28.06.2019г. Подрядчик– ООО «Дешлагар». Подписано Дополнитель. соглашение № 2 от 10. 09. 2019г. к контракту № 8 от 28.06.2019г. | 8111,730 | Установлены видеокамеры на обоих объектах. По 1. Завершены работы: по вертикальной планировке. Завершаются работы по устройству металлического забора. Начаты работы по устр. детской площадки и устройству тротуарной плитки и бордюрного камня. Начаты работы по строит. туалета. Освоено-2557,81 тыс.руб. |
| 2.Благоустройство парка в сел. Сергокала по ул. Матросова №16 | Общественная территория (парк) | 1500,0/1500,0 тыс. руб. | Постановление Админист. МР «Сергокалинский район» №122 от 25.04.19г. «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с. Сергокала. Получено заключение ГАУ РД «Госэкспертиза проектов РД»№ 4-8-1-0236-19 от 17.05.2019г. | 17.05.2019г. |  | Контракт подписан 18.06.2019 г. | № 7 от 18.06.2019г. Подрядчик– ООО «Дешлагар» | 1209,70 | По 2. Завершены работы: по устройству дет-й площадки с уст. покрытия из прорез. плит. Освоено-506,12 тыс.руб. Завершены работы по устройству тротуар. плитки и бордюрных камней, Завершаются работы по устройству ограждения. Ожидается поступления МАФ. |

И. Исаев

Тел.  (230) 2-32-87