**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - Комфортная среда»**

Согласно контракту № 8 от 28.06.2019 г. года проводятся работы по **Благоустройству парка «Дружбы»** в сел. Сергокала, ул. Промышленная №1 на общую сумму – 8111,730 руб.

С подрядной организацией ООО «Дешлагар», подписано дополнительное соглашение № 2 от 10.09.2019г.

**На 08.11.2019 года :**

Завершены работы: по вертикальной планировке, по установке ворот. Завершены земляные работы. Завершены работы по установке тротуарной плитки и бордюрного камня. Завершены работы по строит. туалета. Установлены электрические столбы 10 шт. Произведена посадка декоративных саженцев. Освоено – 5 018 599 руб.

Процент выполнения всех работ составляет 94%. Ожидается поступление малых архитектурных форм.

Согласно контракту от 18.06.2019 г. года подрядной организацией ООО «Дешлагар» проводятся работы по **Благоустройству парка в сел. Сергокала по ул. Матросова** №16 на общую сумму – 1209,70 руб.

**На 08.11.2019 года :**

Завершены работы по устройству детской площадки с установкой покрытия из прорез. плит. Завершены работы по устройству тротуарной плитки и бордюрных камней. Завершены работы по устройству ограждения. Завершены работы по установке балясин. Произведена посадка декоративных саженцев. Освоено - 506,12 тыс.руб.

Процент выполнения всех работ составляет 94%. Ожидается поступление малых архитектурных форм.

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район»