**Справка**

**о ходе выполнения работ по проекту**

**«МОЙ ДАГЕСТАН - Комфортная среда»**

Согласно контракту № 8 от 28.06.2019 г. года проводятся работы по **Благоустройству парка «Дружбы»** в сел. Сергокала, ул. Промышленная №1 на общую сумму – 8111,730 руб.

 С подрядной организацией ООО «Дешлагар», подписано дополнительное соглашение № 2 от 10.09.2019г.

**На 18.10.2019 года :**

 Завершены работы: по вертикальной планировке, по установке ворот. Завершены земляные работы. Завершаются работы по установке тротуарной плитки и бордюрного камня. Завершены работы по строит. туалета. Освоено - 2557,81 тыс.руб.

 Процент выполнения всех работ составляет 85%. Осталось установить малые архитектурные формы и электрические столбы 10 шт.

Согласно контракту от 18.06.2019 г. года подрядной организацией ООО «Дешлагар» проводятся работы по **Благоустройству парка в сел. Сергокала по ул. Матросова** №16 на общую сумму – 1209,70 руб.

**На 18.10.2019 года :**

 Завершены работы по устройству детской площадки с установкой покрытия из прорез. плит. Завершены работы по устройству тротуарной плитки и бордюрных камней. Завершены работы по устройству ограждения. Освоено - 506,12 тыс.руб. Все

 Процент выполнения всех работ составляет 90%. Ожидается поступление малых архитектурных форм.

Фото хода выполнения работ размещен на сайте МР «Сергокалинский район»